АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года                                                                          № 16

пос. Октябрьский

О проведении месячника по

благоустройству и санитарной очистке

территории Октябрьского сельского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

На основании письма департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 26.09.2022 №65-11/6244, в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Октябрьского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

- В период с 03.10.2022 г. по 01.11.2022 г. провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Октябрьского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

- Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Октябрьского сельского поселения согласно приложению.

- Обеспечить участие коллективов организаций, общественных объединений (негосударственных некоммерческих организаций) и населения в работе по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, а также территорий улиц, тротуаров и других объектов.

- Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста администрации Октябрьского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области Баскакова В.В.

Глава администрации

Октябрьского сельского поселения                                             В.В. Шишацкий

Приложение №1

к распоряжению администрации

Октябрьского сельского поселения

от 29.09.2022 г. № 16

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Октябрьского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области с 03.10.2022 г. по 01.11.2022 г.

| №п/п | Наименование мероприятия | Дата мероприятий | Объем | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уборка закрепленных территорий за организациями, находящимися на территории Октябрьского сельского поселения | с 04.10.2022 г.- 30.10.2022 г. | 1,7 га | Администрация Октябрьского сельского поселения, руководители организаций |
|  | Уборка прилегающих территорий к объектам стационарной торговли | с 04.10.2022 г.- 30.10.2022 г. |  | ИП Мягкова Г.И. ИП Матросов А.В. |
|  | Очистка территорий от дикой поросли и старых деревьев, вывоз веток | с 04.10.2022 г.- 30.10.2022 г. | 1 га | Администрация Октябрьского сельского поселения |
|  | Благоустройство территории памятников | с 04.10.2022 г.- 30.10.2022 г. | 4 шт. | Администрация Октябрьского сельского поселения |
|  | Уборка и благоустройство территорий кладбищ | с 04.10.2022 г.- 30.10.2022 г. | 5 шт. | Администрация Октябрьского сельского поселения, ТОСы |
|  | Уборка мусора прибрежных зон прудов Октябрьского сельского поселения | с 04.10.2022 г.- 30.10.2022 г. | 2 га | Администрация Октябрьского сельского поселения, Арендаторы прудов, ТОСы |
|  | Озеленение, посадка деревьев, кустарников | с 04.10.2022 г.- 10.10.2022 г. | 40 шт. | Администрация Октябрьского сельского поселения |